
附件1：   

建筑业企业基本信用考核内容和计分方法

一、建筑业企业基本分

凡具有有效《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》等相关资质的建筑业企业，在“平台”中建立有效信息后即获得企业基本分20分。

二、建筑业企业承接工程得分

在考核时点前两年内，按照建筑业企业在镇江市行政区域内承接的工程项目及规模分别计分，最高10分。

（一）项目数量。承建的工程项目数量，每个项目得 0.5 分，最高得 5 分； 

（二）项目规模。工程项目规模。对建筑工程，累计 2000 万元得 0.5 分 （不足 2000 万按 2000 万元计算、超过 2000 万元不足 4000 万元 按 4000 万元计算，以此类推），最高得 5 分；对其他总承包资质序列工程， 累计 500 万元得 0.5 分（不足 500 万按 500 万元计算、超过 500 万元不足 1000 万元按 1000 万元计算，以此类推），最高得 5 分；对专业承包资质序列工程，累计200万元得 0.5 分（不足 200 万按 200 万元计算、超过 200 万元不足 400 万元按 400 万元计算，以此类推），最高得 5 分。

企业承建的工程项目数量及规模以“平台”中相关数据为考核依据，其分值由系统自动生成。工程规模按合同确定的价格为准，时间节点按系统内合同签订日期计算，有效期 24 个月（“有效期”是指信用综合考核时点往前追溯的时间，下同）。
三、建筑业企业表彰表扬得分

建筑业企业表彰表扬得分分为：企业表彰得分、项目表彰得分、慈善公益加分、抢险应急加分四类，合计满分为20分。其中：同一企业工法类企业表彰得分合计最高得5分；项目表彰得分获奖项目应在本市行政范围内。

各类表彰表扬得分，同一企业、同一工程项目、同一性质的不同级别荣誉，按最高级别加分，不作累计加分。

建筑业企业表彰表扬得分，申报单位在“平台”填报获奖信息，由镇江市住建局负责审核。

具体加分内容和标准如下：

1、获得国家级表彰的（具体奖项为：中国建筑业协会的鲁班奖，中国施工企业管理协会的国家优质工程奖，国务院的国家科技进步奖具体奖项参见附表1）每一项分别给予加分。有效期36个月。

附表1:国家级表彰具体奖项表

	序号
	奖项名称
	分值
	有效期

	1
	鲁班奖
	5
	36个月

	2
	国家优质工程奖
	4
	36个月

	3
	国家科技进步奖
	3
	36个月


2、获得住房和城乡建设部表彰的（含国家级建筑领域协会颁发的相关专业类奖项，具体奖项参见附表2）；获得江苏省人民政府表彰（含“扬子杯”优质工程奖及省住建厅、省商务厅、省统计局表彰的“江苏省建筑业百强企业”奖）的，每一项加2分。有效期24个月。

附表2:省部级表彰具体奖项表

	序号
	奖项名称
	分值
	有效期

	1
	全国建筑业绿色施工示范工程（3A）
	2
	24个月

	2
	华夏建设科学技术奖
	2
	24个月

	3
	全国建筑装饰奖
	2
	24个月

	4
	国家级工法
	2
	24个月

	5
	国家级QC成果
	2
	24个月

	6
	全国建筑业新技术应用示范工程
	2
	24个月

	7
	江苏省质量奖
	2
	24个月

	8
	江苏省质量管理优秀奖
	2
	24个月

	9
	江苏省科技进步奖
	2
	24个月

	10
	江苏省人民政府表彰
	2
	24个月

	11
	江苏省建筑业百强企业
	2
	24个月

	12
	扬子杯
	2
	24个月

	13
	住建部检查通报表扬
	2
	24个月


3、获得江苏省住房和城乡建设厅表彰的（含省级建筑领域协会颁发的相关专业类奖项，具体奖项参见附表3）；获得镇江市人民政府表彰（含“金山杯”优质工程奖）的，每一项加1.5分。有效期24个月。

附表3:市厅级表彰具体奖项表

	序号
	奖项名称
	分值
	有效期

	1
	市级科技进步奖
	1.5
	24个月

	2
	省住建厅科技进步奖
	1.5
	24个月

	3
	金山杯
	1.5
	24个月

	4
	江苏省省级工法
	1.5
	24个月

	5
	省级QC成果二等奖及以上
	1.5
	24个月

	6
	省标准化文明工地
	1.5
	24个月

	7
	省绿色施工示范工地
	1.5
	24个月

	8
	江苏省建筑业新技术应用示范工程
	1.5
	24个月

	9
	江苏省建筑行业协会表彰优秀企业
	1.5
	24个月

	10
	江苏省建筑业竞争力百强企业
	1.5
	24个月

	11
	江苏省建筑业最具成长性百强企业
	1.5
	24个月

	12
	江苏省住建厅通报表扬
	1.5
	24个月

	13
	镇江市人民政府表彰
	1.5
	24个月


4、获得镇江市住房和城乡建设局表彰的（含市级建筑领域协会颁发的相关专业类奖项，具体奖项参见附表4）和辖市、区人民政府表彰的，每一项加1分。有效期12个月。

附表4:县局级表彰具体奖项表

	序号
	奖项名称
	分值
	有效期

	1
	辖市区人民政府表彰
	1
	12个月

	2
	镇江市住建局通报表扬
	1
	12个月

	3
	镇江市优质结构工程
	1
	12个月

	4
	镇江市市级工法
	1
	12个月

	5
	镇江市市级QC成果二等奖及以上
	1
	12个月


	6
	镇江市标准化文明工地
	1
	12个月

	7
	镇江市绿色施工示范工地
	1
	12个月

	8
	镇江市建筑业新技术应用示范工程
	1
	12个月

	9
	镇江市建筑行业协会表彰优秀企业
	1
	12个月

	10
	镇江市装饰装修行业协会表彰优秀企业
	1
	12个月


5、获得镇江各辖市（区）建设行政主管部门表彰的，每一项加0.5分，最多加2分。有效期12个月。

各辖市（区）建设行政主管部门表彰加分的只限于对工程项目获奖表彰。

6、镇江市建筑业企业总产值按我市年度统计年报加分。

企业产值总承包前10名、专业承包前5名（不分承包具体类别，按总承包、专业承包二大类排名），加2分。有效期12个月。

企业年度境外营业收入前5名，加1分。有效期12个月。
企业年度总产值增长30%-50%加1分，增长50%以上加2分。有效期12个月。

外埠产值占总产值30%-50%加1分，50%以上的加2分。有效期12个月。

7、我市企业资质升级的按下列方式加分。

企业资质升级获住建部批准的一项加2分；获江苏省住建厅批准的一项加1.5分。有效期均为12个月。

8、企业获评我市“五星”、“四星”、“三星”党支部的，分别加1.5分、1分、0.5分。

9、慈善公益加分：企业因参与慈善公益活动获县级以上人民政府及民政部门、慈善组织表彰嘉奖（或出具证明材料）的，每次加0.5分，有效期12个月。

10、抢险应急加分：企业因参加抢险应急任务获县级以上人民政府及住建、应急管理部门表彰嘉奖（或出具证明材料）的，每次加0.5分，有效期12个月。

慈善公益加分和抢险应急加分累计最高得2分。

获奖工程参建单位（以获奖文件规定为准）参照总承包企业加分标准减半记取。

除上述表彰、奖项外，其他部门、协会颁发的表彰、奖项不作为建筑业企业加分内容。

四、建筑业企业纳税得分

按年度计算，依据建筑业企业在我市范围内纳税情况给予加分。企业纳税加分以税务部门出具的该企业上一年度在我市交纳增值税、企业所得税完税证明为准，企业在“平台”填报纳税加分信息并上传完税证明扫描文件、企业资质证书原件扫描件，由镇江市住建局负责审核。

1、对总承包一级及以上企业，年度累计纳税（增值税、企业所得税，下同） 800万元以上（含800万元）得5分。不足 800 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

2、对总承包二级企业，年度累计纳税 300万元以上（含300万元）得5分，不足300 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

3、对总承包三级企业，年度累计纳税 100万元以上（含100万元）得5分，不足100 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

4、对专业承包一级企业，年度累计纳税100万元以上（含100万元）得5分，不足100 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

5、对专业承包二级企业，年度累计纳税50万元以上（含50万元）得5分，不足50 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

6、对专业承包三级企业，年度累计纳税30万元以上（含30万元）得5分，不足30 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

7、对不分等级资质企业，年度累计纳税30万元以上（含30万元）得5分，不足30 万元按照实际缴纳税款金额差值计算相应得分，以此类推。

各企业资质类别及等级以“平台”中企业申报并经主管部门审核通过的主项资质为准，各企业资质类别及等级发生改变的或自行变更主项资质的，应按照本实施细则第二章第十条要求及时在“平台”内对相关信息进行变更并提交主管部门审核通过。企业在当年度主项资质完成升级的，纳税额加分计算标准参照原资质等级计算；下一年度信用评价时，纳税额加分计算标准参照升级后资质等级计算。

附件2：
建筑业企业日常监管考核方法

一、建筑业企业在我市建筑活动中受到各类批评处罚的扣分（一）通报批评和行政处罚扣分

1、被住房和城乡建设部、江苏省人民政府通报批评的每次扣3分。

2、被江苏省住房和城乡建设厅通报批评和在我市建筑活动中被镇江市人民政府通报批评的每次扣2分。

3、被各辖市、区人民政府，镇江新区管委会和镇江市住房和城乡建设局、辖市（区）建设行政主管部门通报批评的每次扣1分。

4、因违规行为或施工现场存在严重工程质量和安全生产隐患被建设行政主管部门或其委托的管理监督部门诫勉谈话的，每次扣0.5分。

5、受到行政处罚（质量安全事故除外）的，每一起扣3分。

（二）质量安全事故扣分 

1、建筑业企业所承建项目发生重大及以上质量安全事故的，每一起扣10分。

2、建筑业企业所承建项目发生较大质量安全事故的，每一起扣6分。

3、建筑业企业所承建项目发生一般质量安全事故的，每一起扣3分。

4、建筑业企业所承建项目发生质量安全事故隐瞒不报或者谎报、拖延报告的，每一起另加扣5分。

（三）被其他部门认定不良行为扣分

  1、建筑业企业在建筑活动中，被纪检监察机关和司法部门

认定有不良记录的，每一起扣3分。

  2、建筑业企业在建筑活动中，被司法部门认定有行贿、索

贿行为的，每一起扣5分。

  3、建筑业企业在环境保护、依法纳税、诚信经营、安全生产、决算审计等领域被相关部门认定存在严重失信的，每一起扣5分；认定存在较重失信的，每一起扣3分；认定存在一般失信的，每一起扣1分。

  4、因企业自身原因发生投诉，情节严重、不及时整改的，扣1分。

二、建筑业企业在我市建筑活动中，市场行为检查发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

  1、建筑业企业涂改、伪造、出借《营业执照》、《建筑企业

资质证书》、《安全生产许可证》、“印章”以及个人资格证书等相关证件，提供虚假业绩证明、授权证明等材料的，每一起扣3分。

  2、超越本单位资质等级和范围，允许其他单位或个人以本单位名义参加投标活动或承揽工程的，每一起扣3分。

  3、建筑业企业未按规定签订合同或与非法人主体签订施工合同即进行施工的，每一项扣3分。

  4、总承包单位将所承包的工程转包或者违法分包的，每一项扣3分。

  5、注册建造师(项目经理)专业资格和等级与承接工程不相适应的，每一项扣2分。

  6、总承包单位未对工程的分包企业的资质进行审核并报监理审核或手续不全的，每一项扣1分。

  7、建筑业企业未按规定及时办理《江苏省建筑业企业信用管理手册》的扣1分。

  8、建筑业企业未按要求在规定期限内办理信用信息变更(资质等级及其内容变更，通信方式、人员变更)的，每一项次扣0.5分。

  9、建筑业企业未按规定及时上报建筑业统计月报、季报、年报等统计报表的，每一起扣0.5分。

  10、建筑业企业未按规定办理或持有有效的《建筑工程承发包计价手册》的，扣1分，未按规定使用该手册的，每一起扣0.5分。

  11、建筑业企业未办理相关手续擅自施工的，扣3分。

  12、建筑业企业未按规定缴纳农民工工资保证金的，每一起扣2分。

  13、企业施工现场项目部未建立以项目经理为组长、现场负责人、劳务负责人、班组长为成员的农民工工资投诉处理机制的，每一项工程扣0.5分。

  14、施工现场未按规定要求实行农民工考勤制度和工资发放清单制度，每一项工程扣0.5分。

  15、施工现场虽按规定要求实行农民工考勤制度和工资发放清单制度，但农民工花名册、考勤表、工资支付表、计酬手册等记录不全，填写不规范的，每一工程和每一项次扣0.2分。

施工现场未按要求实施从业人员实名制信息化管理的，每一项工程扣2分，未按要求实施农民工工资支付专用账户管理的，每一项工程扣2分。

  16、施工现场未按规定要求在工地现场设置农民工业余学校的，每一项工程扣0.5分(平行发包和专业分包的企业除外)。

  17、因企业自身原因发生10人以上农民工到工程所在地建设行政主管部门投诉的，每一起扣1分。

  因企业自身原因发生10人以上农民工到省级以上建设行政主管部门或各级人民政府投诉的，每一起扣3分。

18、施工现场采用的PC构件生产企业未经建设主管部门登记的，每一起扣3分。

  三、建筑业企业在我市建筑活动中，工程招投标活动监督发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

  1、在投标活动中，经查实存在投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的、投标人以向招标人或招标代理机构或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，每一项分别扣5分。

  2、在投标活动中，发现存在不同投标人的投标文件(含电子文档)内容存在非正常一致、不同投标人的投标文件(含电子文档)错漏之处一致、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化、不同投标人的投标文件(含电子文档)由同一单位或者同一个人编制、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人、不同投标人的投标文件(含电子文档)相互混装、不同投标人委托同一人投标、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金等，每一项分别扣3分。

  3、在投标活动中，发现存在未按照招标文件的要求提交履约保证金、资格预审合格的投标人无正当理由不购买招标文件或不递交投标文件的、放弃中标项目、中标后不与招标人签订合同、签订合同时更改合同实质性内容要求、项目中标后，未按规定及时进行合同备案的、未按照规定提交中标差额保证金等，每一项分别扣1分。

  4、在投标活动中，发现开标时主要人员迟到、招标公告或招标文件中要求的投标单位法定代表人或注册建造师未到场、有关人员未携带第二代身份证等有效身份证明、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致、注册建造师与资格预审时不一致、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限、投标报价超过招标文件规定的最高限价、投标文件未附联合体各方共同投标协议以及法定代表人的委托代理人没有合法、有效的授权委托书(原件)及委托代理人印章等，按6个月计，上述行为累计满三次扣1分。

5、把恶意低价和极端不平衡投标报价行为与投标企业信用分挂钩，不合理报价的投标企业信用扣分表（详见附表）。
附表：不合理投标报价的企业信用扣分表
	本次所有有效投标报价的平均值*70%与本次招标项目最高投标限价*30%之和下浮超过
	信用分扣分值（分）

	30%（含）～35%
	0.5

	35%（含）～40%
	1

	40%（含）及以上
	1.5


  四、建筑业企业在我市建筑活动中，主要责任人员到岗履责检查发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

  1、建筑业企业未按建设部规定，企业负责人(法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师)定期带班检查，按月统计每月检查时间不少于其工作日的25%的，每月扣0.5分。

  2、建筑业企业未按建设部规定，工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人未到施工现场进行带班检查的，每次扣1分。

  对于有分公司(非独立法人)的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

  3、建筑业企业未按建设部规定，中标的和专业承包合同中明确的注册建造师(项目经理)在岗时间按月统计达不到80%的，每一次月扣2分。

  4、施工现场项目部主要管理制度不明确(未上墙)，每一项目缺一项(员)扣0.5分。

  5、建筑业企业未按规定建立施工现场项目部组织机构管理班子的，每一项工程扣0.5分。现场项目部虽有组织机构管理班子，但未能涵盖质量、安全、文明、环保、农民工管理等方面内容的，每一项工程每一项次扣0.5分。

  6、现场项目部未按规定配备施工员、技术员、质量员、安全员等管理人员，每一项目缺一项(员)扣0.5分。现场项目部虽按规定配备施工员、技术员、质量员、安全员等管理人员，但未按规定上岗，每一项目缺一项(员)扣0.5分。

  7、施工现场的特种作业人员未按照规定实行持有效证件持证上岗的，每一项目缺一项(员)扣0.5分。

  8、建筑业企业未按有关要求及时上报人工工资单价的，扣1分，无本单位注册且资格证书有效的造价专业人员或造价从业人员未按规定参加继续教育的，缺一员扣0.5分。

  9、工程造价成果文件上使用非本企业(项目)执业人员的执业印章的，每一项(次)扣0.5分。

  10、建筑业企业出借、借用外企业造价从业人员证章的，每一项(次)扣1分。

  五、建筑业企业在我市建筑活动中，工程质量监督发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

  1、建筑业企业未建立质保体系或质保体系不健全，未能有效落实质量责任，发现存在施工组织方案审批手续不完备(未经企业内部和监理单位审核)即进行施工、工序检验或隐蔽验收手续不完备即进入下道工序施工，每一项次扣0.5分。

  2、施工现场发现存在未按经施工图审查机构审查合格的施工图或施工技术标准施工的，每一项次扣2分。

  3、施工现场发现存在未对钢筋、保温材料、防水材料、防火材料以及其他按规定必须经现场见证取样检测合格方能使用的建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，每一项次扣1分。对发现检验不合格，仍然擅自使用的，每一项次扣2分。

  4、施工现场发现存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证现场取样，送交工程质量检测机构进行检测的，每一项次扣1分。

  5、施工现场发现存在未按建筑节能设计进行施工的，每一项次扣1分。

  6、施工过程中有违反工程建设标准强制性条文的，每一项次扣1分。

  7、施工过程中，对监理单位或质量监督机构发出的整改意见未能在规定时间内完成的，每一次扣0.5分。

  8、施工过程中，因工程质量存在严重施工过程隐患被责令局部停工的，每一次扣3分。

  9、工程竣工验收后，不履行保修义务，或者拖延履行保修义务，或工程所在地的质量监督机构收到该工程质量投诉的，每一次扣2分。

  六、建筑业企业在我市建筑活动中，施工安全监督发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

  1、建筑业企业降低安全生产条件，未能有效执行安全生产制度和履行各级安全生产职责的，未能按规定逐级签订安全生产责任书和安全生产目标考核的，未按规定设置安全管理机构、配备专职安全管理人员的，未按规定对所承接的工程项目进行安全生产检查、交底和验收的，每一项(次)扣 0.5分。

  2、工地临时用房未采用燃烧性能等级为A级的防火材料搭设的，或不能提供临时用房材料燃烧性能检测合格报告的，每一次扣3分。

  3、在施工过程中，因发现存在同一类安全隐患2次及以上要求整改的，每一项、每一次扣1分。

  4、施工现场发现建筑起重机械未按规定办理使用登记即投入使用的或已办理拆卸注销告知仍使用的，每一台次扣3分。发现重大安全隐患被暂停使用但仍继续使用的，每次扣3分。伪造维保记录的，扣1分

 5、施工过程中，对监理单位发出停工整改意见拒绝执行或不按时回复的，每次扣1分。安全监督机构发出的整改意见未能在规定时间内完成的，每一次扣1分。

  6、建筑业企业和施工现场项目部未按建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》(建质〔2009 } 87号)的要求对危险性较大的分部分项工程实施有效安全管理，存在重大安全隐患，被责令局部停工整改但未按时整改或拒不整改的，每一项每一次扣3分。未按规范要求对超过一定规模危险性较大分部分项工程实行专家论证，擅自施工的，扣2分。未按要求对危险性较大分部分项工程进行公示，或现场施工和专家论证方案不相符的，每一项每一次扣1分。

  7、建筑业企业和施工现场项目部未有效落实应急救援预案并定期组织演练的，每一次扣0.5分。

  8、建筑业企业和施工现场项目部未按规定要求开展各类安全生产活动和人员安全教育培训的，按活动时间要求统计，每一次扣1分。

  七、建筑业企业在我市建筑活动中，文明施工监督发现以下情况的，根据具体情况予以扣分

  1、文明施工监督检查中因不良行为被主管部门通报批评且未及时按要求整改的，扣3分。

  2、施工现场扬尘管控不能达到“五到位一公示”、“六个百分百”的要求，未能按时整改完成的，每一项目每一次扣2分。

3、施工过程中，被媒体曝光产生重大影响且未及时整改或拒不整改的，每一项目每一次扣2分。

  4、施工过程中，发现在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍的，每一项目每一处扣1分。

  5、施工现场职工宿舍区发现使用不符合安全要求设备设施，情节严重，普遍较多的，每一项目每一处扣2分。

  6、建筑起重设备作业区内有与高压线小于安全距离的、城市主次要干道、学校社区等危及公共安全且未及时采取有效防护措施的，每一项目每一处扣2分。

  7、施工现场出入口和主要道路未硬化、未按规定设置冲洗设施及围挡，未有控扬尘措施，场容场貌较差，每一项每一次扣1分。

8、施工现场因违规或野蛮施工，发生有责投诉，情况属实的，每一项每一次扣0.5分。

  八、上述各项扣分有效期为一年。
附件3：

建筑市场综合大检查考核内容和计分方法
全市建筑市场综合大检查是以在建工程项目为载体，对工程建设各方主体的建筑市场行为、项目管理、质量行为、安全行为、实体质量、安全实况等进行的量化考核。

一、建筑市场综合大检查内容及计分

详见镇江市建筑市场综合大检查用表之一至六

二、工程项目得分

建筑业企业在全市建筑市场综合大检查中工程项目的得分按照下列方法计算：

无分包工程的项目得分=表三（市场管理）×30%+表四（质量监管）×35%+表五（安全监管一）×20%+表五（安全监管二）×15%。

总包单位有分包工程的项目得分=表三（市场管理）×25%+表四(质量监管)×25%+表五(安全监管一)×15%+表五(安全监管二)×15%+ (该项目专业分包单位平均得分)×20%。

专业分包单位的项目得分=表三(专业工程市场管理)×50%+表四(专业工程质量监管)×50%。

三、建筑业企业得分

建筑业企业在建筑市场综合大检查中所有项目的平均得分乘以45%，作为该企业建筑市场综合大检查得分。

工程项目未检查到或无法考核打分的企业，按本次检查所有有检查分的企业平均分计算。在建筑市场综合大检查中如出现企业不配合、推诿检查的，该企业该轮建筑市场综合大检查得分计0分。
在建筑市场综合大检查中，被通报表扬项目不再加分，被通报批评的建筑业企业每次扣2分，有效期与综合大检查得分更新周期一致。

四、严格分值控制

为使综合大检查信用考核得分更加科学、客观、公正，缩小地区打分差距，设置综合大检查信用考核得分调整系数，建筑市场综合大检查动态分采用以下计算规则：

企业每个项目综合大检查动态分为企业每个项目检查得分乘以各地区调整系数

各地区调整系数=全市基准平均分/各地区平均分
全市基准平均分=各地区平均分之和/4

（注：最高及最低的地区平均分不参与计算）

	镇江市建筑市场综合大检查用表之一(工程概况)

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目编号：                                        
	检查日期：           
	

	工程名称
	　
	工程地点
	　

	开工日期
	　
	竣工日期
	　

	建筑总面积（平方米）
	　
	形象进度
	　

	结构类型
	　
	建筑层数            
	　

	工程投资金额（万元）
	　
	投资来源
	　

	各方主体和有关机构

	各方主体和有关机构       
	项目
	单位名称
	合同内容
	项目负责人

	
	建设单位
	　
	　
	　

	
	勘察单位
	　
	　
	　

	
	设计单位
	　
	　
	　

	
	总包单位
	　
	　
	　

	
	专业承包、分包及劳务分包单位
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	监理单位
	　
	　
	　

	
	商品砼供应单位
	　
	　
	　

	
	PC构件供应单位
	
	
	

	
	预拌砂浆供应单位
	　
	　
	　

	
	施工图审查机构
	　
	　
	　

	
	桩基检测机构
	　
	　
	　

	
	质量检测机构
	　
	　
	　

	
	造价咨询单位
	
	
	

	备   注
	　

	填表单位签字：                                  检查人签字：

	

	   镇江市建筑市场综合大检查用表之二 （建设程序）

	项目编号                                          检查日期：           

	序号
	检查项目
	检 查 内 容
	检查情况

	
	
	
	有或无（文号）
	颁发日期

	1
	立项批文
	是否具备，是否在有效期
	　
	　

	2
	土地使用证
	是否与立项批文对应，时序是否颠倒。
	　
	　

	3
	规划许可证
	是否与立项批文对应，时序是否颠倒。
	　
	　

	4
	施工许可证
	是否与立项批文对应，时序是否颠倒。
	　
	　

	5
	依法建设情况
	是否被立案处理，是否少报多建
	　
	　

	6
	招标情况
	是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整
	　
	　

	7
	施工合同备案
	是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致
	　
	　

	8
	监理合同备案情况
	是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致
	　
	　

	9
	审图手续
	是否办理；重大设计变更是否有手续
	　
	　

	10
	质监手续
	是否办理
	　
	　

	11
	安监手续
	是否办理
	　
	　

	12
	资金支付情况
	是否按见证或备案的施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。
	　
	　

	13
	安全文明措施费
	是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付
	　
	　

	14
	应用预拌商品砂浆
	是否推广应用预拌商品砂浆
	
	

	15
	PC构件
	PC构件供应企业是否办理登记
	
	

	16
	工程造价计价方式
	国有资金投资工程是否采用工程量清单计价方式
	
	

	
	
	合同中是否明确合同价款的调整因素、方法和程序，对于政策性调整是否存在违反规定不予调整。
	
	

	
	
	合同中是否明确材料价格风险合理分担条款
	
	

	检查人签字：
	　
	被检查单位签字：
	　

	检查资料准备资料：立项批文、土地使用证，规划许可证、施工许可证、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、审图手续、质监手续、安监手续、发承包计价手册等。

	镇江市建筑市场综合大检查用表之三（市场管理）

	项目编号：                                          检查日期：           
	

	施工单位（100分）

	序号
	检查项目
	检 查 内 容
	评分标准
	扣分情况
	得分情况
	扣分

原因

	1
	企业管理（5分）
	是否按规定办理 《建筑业企业信用管理手册》
	未办理扣5分
	　
	　
	　

	2
	项目经理及管理班子
(20分 )
	项目经理是否在岗
	不在岗但有正规请假手续的扣4分，不在岗且无请假手续的扣8分
	　
	　
	　

	
	
	项目经理变更是否有合法手续
	没有扣2分
	
	
	

	
	
	项目部管理人员(项目技术负责人、质量员、安全员、施工员)是否持证上岗；是否与招标及备案人员相一致，是否在岗
	1人不持证上岗扣2分，1人不一致扣2分，1 人不在岗扣2分。最多扣10分
	　
	　
	　

	3
	项目部管理（20分）
	管理制度建设（15分）
	项目部组织机构建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况
	未建立扣8分，缺一项扣2分，最多扣6分
	　　
	　　
	　　

	
	
	
	
	未上墙扣3分
	　
	　
	　

	
	
	
	档案存放是否安全，档案整理是否规范有序
	不安全扣2分，档案未按册整理扣2分
	　
	　
	　

	
	
	现场标牌
(5分)
	是否在醒目位置悬挂相应公示牌
	漏一项扣2分，最多扣5分
	　
	　
	　

	4
	总分包合同管理（25分）
	总承包
（10分）
	承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案
	无资质扣10分，合同未备案扣5分，最多扣10分
	　
	　
	　

	
	
	专业分包
（10分）
	承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案；PC构件生产企业是否登记
	一项不符合要求扣5分，最多扣10分
	　
	　
	　

	
	
	劳务分包
（5分）
	劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案
	一项不符合要求扣5分，最多扣5分
	　
	　
	　

	5
	农民工管理
（30分）
	落实保障农民工工资支付“四项制度”（20分）
	项目部建立农民工工资投诉处理网络，落实“农民工工资保证金、实名制、专用账户银行代发、按月足额发放”四项管理制度
	处理网络未建立，扣3分，台账未存档扣3分，不齐全扣2分
未落实“四项制度”其中一项扣5分，最多扣15分
	　
	　
	　

	
	
	农民工业余学校设置情况（5分）
	是否按有关要求设置农民工业余学校（8000平方米或1000万元造价必须设置）
	未设置扣5分，已设置不达标扣2分
	　
	　
	　

	
	
	
	是否建立农民工业余学校台账
	未建立扣3分，不健全扣2分
	　
	　
	　

	
	
	工资投诉（5分）
	因拖欠农民工工资产生集访
	产生集访扣5分
	　
	　
	　

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分扣分情况
	　
	　
	　

	注：现场标牌包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图等

	


	镇江市建筑市场综合大检查用表之三（专业工程市场管理）

	项目编号
	　
	检查日期
	　

	施工单位（100分）                           
	□安装□防水□门窗□消防□装饰装修□幕墙□钢结构□桩基□弱电□保温
	□劳务
	　

	分包单位
	分包内容
	　
	项目经理
	　

	序

号
	检查项目

及分值
	检查内容
	扣分标准
	扣分
	得分
	　扣分原因

	1
	企业管理

（20分）
	分包方是否具备相应资质
	分包方无资质扣20分，分包方无信用手册10分，最多扣20分。
	　
	　
	　

	
	
	分包方是否有建筑业企业信用手册
	
	
	
	

	2
	合同管理

（15分）
	分包合同是否按规定签订，是否按规定备案
	未签订合同扣15分，未备案扣10分，最多扣15分。
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目经理

（10分）
	分包项目经理专业等级是否与承接内容相适应（5分）
	专业等级不对口扣5分，不在岗扣5分
	　
	　
	　

	
	
	是否在岗（5分）
	
	　
	　
	　

	4
	项目部管理

（30分）
	现场是否设立管理办公室（10分）
	未设立扣10分
	　
	　
	　

	
	
	项目部管理人员（质量、安全、造价、施工等）是否持有省级建设主管部门核发的岗位证书，是否报总包审批（10分）
	未报总包批扣10分，1人不持证，扣3分，最多扣10分
	　
	　
	　

	
	
	项目部是否建立与其承接分包内容相适应的各项管理制度，并报总包审批（10分）
	未建立扣10分，制度不健全的扣6分，未报审批扣8分，最多扣10分
	　
	　
	　

	5
	农民工管理

（25分）
	项目部是否按规定建立农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等台账（15分）
	未建立扣15分，不健全扣10分
	　
	　
	　

	
	
	因分包项目引起的农民工工资集访（10分）
	产生集访扣10分
	　
	　
	　

	检查人签字：　
	被检查单位签字：
	得分扣分情况
	　
	　
	　


镇江市建筑市场综合大检查用表之四（质量监管）
	施工单位（100分）

	序号
	检查项目及分值
	检查内容
	扣分

标准
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	质量责任制的建立及落实（20分）
	检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、施工方案审批制、回访保修制度及落实情况；五方主体项目负责人“法人授权书”和“质量承诺书”签订情况。
	缺一项扣5分，最多扣15分。有代签行为的扣5分。
	
	
	

	2
	按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工（15 分）   
	对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（10分）
	一处做法不符合标准扣5分，最多扣10分
	
	
	

	
	
	检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（ 5 分）
	不符合扣5分
	
	
	

	3
	实体工程质量（20分）
	对照施工图设计文件及有关标准规范要求，现场抽查实体质量。
	现场检查每发现一处不符合相关规范或施工图设计文件扣5分；根据现场观感质量检查情况扣0-5分。最多扣20分。
	
	
	

	4
	建材、构配件及商品砼、砂浆进场检是否合格
	抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料
	缺一项扣5分，最多扣10分
	
	
	

	5
	是否执行质量检验制度（ 5 分）
	检查检验制度的建立及制度执行情况
	不符合扣5分
	
	
	

	6
	《住宅质量通病控制标准》和节能施工的执行情况（10 分）
	检查是否有施工单位编写、监理单位审查、建设单位批准实施的《住宅质量通病控制方案和施工措施》、节能专项方案及工程实体的落实情况
	每项不符合扣5分，最多扣10分
	
	
	

	7
	是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检（标养试块及同条件试块）（10 分）
	检查见证取样送检制度是否建立及执行情况；见证员及取样员是否持与工程相符的证件。
	未建立或执行不力扣2分；见证员或取样员有一名未持证扣2分。
	
	
	

	
	
	抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论，并建立见证、取样台账。
	每项不符合扣2分
	
	
	

	8
	工程资料与施工进度同步（5分）
	资料签证情况是否与进度保持一致
	不符合扣5分
	
	
	

	9
	创优措施和特色做法（5分）
	是否申报创优？是否有相关创优措施和资料？
	酌情给分，最多5分
	
	
	

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分情况
	
	
	


	镇江市建筑市场综合大检查用表之四（专业工程质量监管）

	施工单位（100分）   □桩基   □防水   □装饰装修   □幕墙   □安装    □钢结构 

	序号
	检查项目及分值
	检查内容
	扣分标准
	扣分
	得分
	扣分

原因

	1
	质量责任制的建立（20分）
	检查质量保证体系、项目部成员组成、检查材料、见证取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制
	缺一项扣4分，最多扣20分
	　
	　
	　

	2
	按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工、施工图审查 （30分）
	对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（20分）
	一处不符合标准扣5分，最多扣20分
	　
	　
	　

	
	
	检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（10分）
	不符合扣10分
	
	
	　

	3
	材料进场是否有合格证、进场检验是否合格（15分）
	抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料
	缺一项扣3分，最多扣15分
	　
	　
	　

	4
	《住宅工程质量通病控制标准》和节能施工的执行情况（10分）
	查验施工资料和工程实体
	每项不符合最多扣5分
	　
	　
	　

	5
	出现质量问题是否及时返修（10分）
	查阅验收记录及检查工程实体
	不符合最多扣10分
	　
	　
	　

	6
	工程资料与施工进度同步（10分）
	资料签证情况是否与进度保持一致
	不符合最多扣10分
	　
	　
	　

	7
	创优措施和特色做法（5分）
	　是否申报创优？是否有相关创优措施和资料？
	酌情给分，最多5分
	　
	　
	　

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分情况
	　
	　


	镇江市建筑市场综合大检查用表之五（安全监管一）

	（施工单位100分）

	序号
	检查项目
	检查情况及扣分办法
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	安全履责情况
（20分）
	项目经理在工程作业期间擅自离开现场的扣5分；安全员在工程作业期间擅自离开现场的扣5分；未按规定配备专职安全生产管理人员的扣10分；未按专项施工方案组织施工或应组织验收而未验收的扣10分，该项最多扣20分
	　
	　
	　

	2
	特种作业人员持证上岗
（10分）
	未如实建立特种作业人员名册扣10分。特种作业人员未持有效证件上岗的或未按时复检即上岗的按每人次扣2分计。最多扣10分
	　
	　
	　

	3
	安全生产目标管理
（10分）
	未签定总分包合同及安全生产协议的扣10分。
	　
	　
	　

	4
	教育培训计划制定和实施
（10分）
	未落实人员教育计划的扣5分，未有三级教育资料或不健全扣5分。
	　
	　
	　

	5
	安全防护用具（品）
（10分）
	未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，每项扣4分：使用不合格产品的扣5分。该项最多扣10分
	　
	　
	　

	6
	安全技术交底（10分）
	未按规定落实安全技术交底的扣10分。安全技术交底不规范的扣5分。最多扣10分
	　
	　
	　

	7
	安全检查及整改情况
（10分）
	未定期或按要求开展安全检查的扣10分，未在规定时间内将隐患整改到位的扣5分。最多扣10分
	　
	　
	　

	8
	机械设备检测、登记
（10分）
	未验收合格即投入使用的扣5分；未按规定办理使用登记的扣5分。未建立健全机械设备、施工机具“一机一档”的档案管理的扣5分。最多扣10分
	　
	　
	　

	9
	施工方案及专家论证
（10分）
	危险性较大分部分项工程未编制方案的的扣2分，审批手续不规范的扣2分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣10分。未按专家论证过的方案实施的扣10分。该项最多扣10分
	　
	　
	　

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分扣分情况
	　
	　
	　


	镇江市建筑市场综合大检查用表之五（安全监管二）

	工程实体安全（100分）

	序号
	检查项目
	检查情况及扣分办法
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	安全防护设施

（25分）
	脚手架、模板工程搭设不符合规范要求的一处扣4分，临边洞口防护不可靠一处扣4分，人行通道防护不可靠扣4分；料台使用不可靠的每一处扣4分，直至扣完25分。危险性较大分部分项工程未公示的，每一项扣10分。危险性较大分部分项工程实施阶段和专家论证方案不符的，每一处扣10分。
	　
	　
	　

	2
	机械设备使用管理（25分）
	未执行机械验收、保养制度的每台次扣4分；未规范使用吊索具的一处扣4分；架体稳定性不可靠的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分，直至扣完25分。
	　
	　
	　

	3
	安全用电及消防

管理（25分）
	电气元件不齐全一处扣2分；施工现场的防火重点部位消防措施不可靠的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分。

施工临时用电未实行三相五线制；应使用而未使用安全电压的；施工临时用电保护零线和工作零线混接或保护零线未引入机具的；用电设备开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，或电箱无门、无锁、无防雨措施，的有一处扣2分。直至扣完25分。临时用房未采用A级防火材料搭建的，扣10分。
	　
	　
	　

	4
	环境保护（10分）
	不落实门卫制度的扣3分；出入口未落实文明措施的扣3分；材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分。未按标化图集要求实施的，有一处扣3分。出现举报或投诉的扣5分。直至扣完10分。
	　
	　
	　

	5
	生活卫生（15分）
	临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾乱抛洒的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。直至扣完15分。
	　
	　
	　

	检查人签字：
	被检查单位签字：
	得分扣分情况
	　
	　
	　


镇江市建筑市场综合大检查用表之六（监理单位）
	                      （监理单位100分）

	序号
	检查

项目
	检查内容
	扣分标准
	扣分
	得分
	扣分原因

	一
	企业资质和合同资料（20分）
	1.不得超越资质等级和范围承接监理业务。
	未达到任何一条扣5分，最多扣5分。
	　
	　
	　

	
	
	2.不允许其他单位或个人以本单位的名义承接监理业务。
	
	
	
	

	
	
	3.按规定签订监理合同进行项目监理工作，不允许分公司和分支机构签订监理合同。
	
	
	
	

	
	
	4.按规定办理单个项目资质核验手续（指非镇江企业）。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	5.采用监理合同示范文本，不签订阴阳监理合同。
	未达到扣5分。
	　
	　
	

	
	
	6.监理取费低于规定收费标准，未低于80%。
	达到第6条扣1分；达到第7条扣2分；达到第8条扣6分，最多扣6分。
	
	
	

	
	
	7.监理取费低于规定收费标准，低于80%到60%。
	
	
	
	

	
	
	8.监理取费低于规定收费标准，低于60%（含60%）以下。
	
	
	
	

	
	
	9.监理合同应到项目所在地建设行政主管部门登记；内容发生变更，应有书面资料。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	二
	现场监理人员和监理机构管理（20分）
	1.总监应按照规定到岗到位，不得挂靠。
	未达到扣2分。
	　
	　
	　

	
	
	2.总监在一年内变更不得超过2次。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	3.现场监理人员应符合投标文件要求，人员变更应有相应手续。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	4.现场监理人员应持证、戴胸牌上岗，非本单位监理人员不得上岗。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	5.监理工作制度、工作流程应制表上墙。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	6.监理规划的编制、审核应符合监理规范要求，质量、安全、投资、进度等监理措施内容齐全并具有针对性。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	7.监理实施细则的内容具有针对性、可操作性。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	8.对施工组织设计及专项施工方案应提出审核意见。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	9.项目监理机构应督促建设单位召开第一次工地会议，应按确定的工地例会周期召开工地例会。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	10.无施工许可手续，监理应予制止（以书面材料为准）。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	11.正确使用《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	12.现场监理人员不得超越执业资格签署意见。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	13.监理日记：将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录，应有安全巡查、隐患整改、复查情况记录；谁记录谁签名，总监及时审阅和签字；每天及时记录。
	未达到扣1-2分。
	　
	　
	

	三
	质量控制（20分）
	1.设计交底及图纸会审应有纪要并有有效签字。
	未达到扣1分。
	　
	　
	　

	
	
	2.工程变更应符合监理规范程序。（重大变更应通过审图合格）
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	3.工程材料、构配件和设备报验应符合规定。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	4.工程材料、构配件和设备检测见证取样资料应完整。（小直径钢筋、外加工是否登记、保温材料、防水材料）
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	5.应根据工程特点编制旁站监理方案。旁站监理应有记录。
	未达到分别扣1分。
	　
	　
	

	
	
	6.检验批（分项工程）验收监理应有独立复核资料。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	7.施工企业上道工序未报验收即进入下道工序施工，监理应及时书面制止和纠正。
	未达到扣1分。
	　
	　
	

	
	
	8.基础、主体等分部应由建设、设计、施工、监理等单位共同验收并记录。
	未达到扣3分。
	　
	　
	

	
	
	9.不得将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字确认。
	未达到扣3分。
	　
	　
	

	
	
	10.《住宅工程质量通病控制标准》执行情况
	未执行扣3分
	　
	　
	

	
	
	11.《江苏省建筑节能管理办法》执行情况
	未执行扣3分
	　
	　
	

	四
	进度控制（10分）
	1.应审批总进度计划。
	未达到扣4分。
	　
	　
	　

	
	
	2.应审批阶段进度计划，作出相应分析。
	未达到扣4分；审批不齐全的扣2分。
	　
	　
	

	
	
	3.应检查进度计划，作出相应的分析。
	未达到扣2分；进度计划偏离目标，监理未识别的扣1分。
	　
	　
	

	五
	造价控制（10分）
	1.工程未验收合格不予计量。
	未达到扣2分。
	　
	　
	　

	
	
	2.工程计量依据正确，未错签工程量。
	未达到扣4分。
	　
	　
	

	
	
	3.工程款支付审核程序不符合要求，监理应采取措施。
	未达到扣4分。
	　
	　
	

	六
	安全生产（20分）
	1.应编制安全生产监管的内容、制度、程序和方法。
	未达到扣2分。
	　
	　
	　

	
	
	2.应审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证的专项方案。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	3.应审查施工单位资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书。
	未达到扣3分；审核不齐全扣1分。
	　
	　
	

	
	
	4.应审查施工企业机械和设备的安全许可验收手续。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	5. 监理月报中应编写安全生产监管内容。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	6.应定期进行安全生产和文明施工检查，发现安全隐患，应及时发出监理通知单，要求施工单位及时整改和暂时停工并向建设单位报告。对拒不整改的，应及时采取后续措施并向建设主管部门报告。
	未达到扣3分，未完全达到酌情扣分。
	　
	　
	

	
	
	7.施工企业在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构建立以及专职安全生产管理人员配备情况不符合要求，总监不得同意开工。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	8.应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查，并应单独编制安全监理实施细则。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	
	
	9.应审查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况。并有检查记录。
	未达到扣2分。
	　
	　
	

	检查人签字：                    被检查单位签字
	得分扣分情况
	　
	　
	　


PAGE  
20

